APP RAPPELS IA PROACTIVE

Plan d'Action Complet | Zéro Coûts API

Architecture: Serveur Centralisé + Modèles Ollama

Roadmap 7+ mois | Flux Cowork → Claude Code

Créé avec: Claude Pro + Claude Code

Mai 2026

# 1. EXECUTIVE SUMMARY

Votre app de rappels change la donne en détectant automatiquement ce qui doit être rappelé, au lieu de faire mémoriser à l'utilisateur. Cela signifie:

- USP: Détection proactive (email sans réponse depuis 10 jours → rappel auto-créé)

- Modèle: Freemium (5 rappels gratuits) → Pro 4,99€ → B2B 12€/siège

- Tech: Serveur centralisé (Ollama) + App mobile (stockage local)

- Coûts: Zéro API payantes — tout en open-source

- Timeline: 7 mois MVP → Launch public | Mois 7+: B2B

- ROI: À 100 utilisateurs Pro (5€ moy) = 500€/mois | 10 PME B2B = 2400€/mois

# 2. ARCHITECTURE TECHNIQUE

## Vue d'ensemble

Votre infrastructure fonctionne comme ceci:

┌─ VOTRE SERVEUR CENTRALISÉ ─┐

│ • Ollama (modèles LLM)    │

│ • Backend (Node/Python)    │

│ • Auth + Gestion users     │

└────────────────────────────┘

↓ API sécurisée

┌ APP MOBILE (Chaque user) ┐
│ • Rappels stockés locale  │
│ • Sync bidirectionnelle   │
│ • Offline-first           │
└──────────────────────────┘

## Stack Recommandé

### Backend

- Node.js + Express (ou Python + FastAPI)

- PostgreSQL (données partagées: users, configs)

- Ollama (déploiement local des modèles LLM)

- Docker Compose (pour simplifier deploy)

- Redis (caching, rate limiting)

### Frontend Mobile

- React Native (iOS + Android) OU Swift (iOS native)

- SQLite (stockage local des rappels)

- Realm (sync offline-first)

- Firebase (notifications push — gratuit tier)

## Intégration Ollama

Ollama permet de faire tourner des modèles LLM localement sans API payante. Voici ce que vous allez faire:

- Installer Ollama sur votre serveur

- Télécharger Mistral 7B ou Llama 2 13B

- Backend appelle Ollama via API locale (zéro coût)

- Fine-tune le modèle avec des données générées par Claude Pro

# 3. ROADMAP DÉTAILLÉE (7+ MOIS)

## PHASE 1: Design & Architecture (Mois 1-2)

### Semaine 1-2: Spec produit & Architecture

- Tâche: Rédiger la spec produit détaillée (goals, features, MVP vs future)

- Outil Claude: Claude Pro pour générer la spec (ou utiliser skill product-management:write-spec)

- Livrables: spec.md, architecture.md, user flows

### Semaine 3-4: Design & Validation

- Tâche: Créer les maquettes des écrans principaux (mobile)

- Outil: Figma (ou Sketch)

- Livrables: Wireframes + High-fi mockups

### Semaine 5-8: Backend Design

- Tâche: Concevoir l'API backend (endpoints pour rappels, sync, auth)

- Tâche: Architecture Ollama (quels modèles, caching, rate limiting)

- Tâche: Plan de sécurité (encryptage, auth tokens, data isolation)

- Outil Claude: Claude Pro pour valider l'architecture (appeler comme expert)

- Livrables: API spec, DB schema, security doc

## PHASE 2: MVP Development (Mois 3-4)

### Semaine 9-12: Backend Core

- Dev: Auth (JWT), user management, basic API endpoints

- Dev: Database setup (PostgreSQL + migrations)

- Dev: Ollama integration (test local inference)

- Outil Claude: Claude Code pour accélérer le dev (générer boilerplate)

### Semaine 13-16: Frontend Mobile

- Dev: Project setup (React Native ou Swift)

- Dev: Core screens (home, create reminder, settings)

- Dev: Local storage (SQLite setup + sync logic skeleton)

- Dev: API client (communicate avec backend)

- Outil Claude: Claude Code pour générer les composants

## PHASE 3: IA Integration & Optimization (Mois 5-6)

### Semaine 17-20: Prompts & Fine-tuning

- Tâche: Générer dataset d'entraînement avec Claude Pro

- Tâche: Fine-tune Mistral/Llama pour détection de rappels

- Tâche: Tester la qualité des rappels détectés

- Outil Claude: Claude Pro pour générer 1000+ exemples d'entraînement

### Semaine 21-24: Email Integration & Features

- Dev: OAuth Gmail/Outlook (accès sécurisé aux emails)

- Dev: Sync offline-first (SQLite + resolver de conflicts)

- Dev: Push notifications (Firebase)

- Dev: Performance optimizations (caching, indexing)

- Outil Claude: Claude Code pour implémenter OAuth flow

## PHASE 4: Beta & Launch (Mois 6-7)

### Semaine 25-26: Testing & QA

- Test: Full end-to-end flow (créer compte → créer rappel → recevoir notification)

- Test: Performance sous charge (100 utilisateurs simultanés)

- Test: Sécurité (auth tokens, data isolation)

- Test: Détection de rappels (validité du modèle IA)

### Semaine 27-28: Beta Release

- Deploy: Serveur en production (DigitalOcean, Hetzner, ou on-premise)

- Deploy: App sur TestFlight (iOS) / Play Store internal testing

- Recruit: 50-100 beta testers (amis, communautés)

- Collect: Feedback et bug reports

## PHASE 5: Public Launch & Growth (Mois 7+)

### Semaine 29-30: App Store Launch

- Soumission: App Store et Play Store

- Marketing: Landing page, Product Hunt, Twitter

- Support: Mettre en place support utilisateurs

### Semaine 31+: B2B & Scaling

- Focus: Acquisition B2B (PME de 5-50 personnes)

- Feature: Admin dashboard (gestion d'équipe, usage analytics)

- Scaling: Infrastructure (auto-scaling, CDN)

# 4. COMMENT UTILISER CLAUDE À CHAQUE ÉTAPE

## Claude Pro (Version payante)

Utilisez votre Claude Pro pour:

- Brainstorming stratégique (product positioning, features)

- Générer des datasets d'entraînement (1000+ exemples de rappels)

- Fine-tune prompts pour Ollama (adapter le modèle à votre cas d'usage)

- Code review (vérifier la sécurité, l'architecture)

- Optimisation performance (analyser bottlenecks)

## Claude Code (CLI pour dev)

Utilisez Claude Code pour:

- Générer le boilerplate (Express backend, React Native screens)

- Implémenter features complexes (OAuth flow, sync engine)

- Debugger les bugs (analyser stacktraces, proposer fixes)

- Écrire tests (unit tests, integration tests)

- Refactoring (améliorer la qualité du code)

## Cowork (Gestion de projet)

Utilisez Cowork pour:

- Créer et tracker le plan d'action (cet document)

- Lister les tâches par semaine

- Collaborer avec votre équipe (si vous en avez une)

- Générer des rapports de progrès

- Créer des artifacts (spec, architecture diagrams)

# 5. RISQUES CRITIQUES & MITIGATION

## Risque 1: Scalabilité du serveur

- Problème: Ollama peut servir ~10-20 utilisateurs simultanés sur un serveur 4GB

- Impact: À 1000 utilisateurs, votre serveur crash

- Mitigation: Passer à GPU server (RTX 4090) = 100+ utilisateurs simultanés

- Coût: 500-1000€/mois pour un bon GPU server

## Risque 2: Qualité de détection IA

- Problème: Llama 7B ne détecte pas tous les rappels manqués

- Impact: False positives = utilisateurs frustrated

- Mitigation: Fine-tune agressif avec Claude Pro — générer 5000+ exemples

- Fallback: Offrir paramètres de sensibilité (l'utilisateur choisit le seuil)

## Risque 3: Intégration email complexe

- Problème: OAuth Gmail/Outlook = code complexe, maintenance

- Impact: Vous êtes bloqué ~2 semaines en Phase 3

- Mitigation: Commencer MVP SANS email (juste saisie manuelle) → ajouter email en Phase 5

## Risque 4: User onboarding

- Problème: Utilisateurs ne comprennent pas comment ça marche

- Impact: Churn élevé dans les premières semaines

- Mitigation: Créer un onboarding guidé (5 min max) + tutoriel vidéo

# 6. BUDGET & COÛTS RÉELS

## Infrastructure

- Serveur (Phase 1-2): DigitalOcean/Hetzner 4GB = 20€/mois

- Serveur (Phase 3-4): Upgrade à 8GB = 40€/mois

- Serveur (Phase 5+): GPU server si 1000+ users = 500€/mois

- Database backups: Backup provider = 5€/mois

- DNS/Domain: 1€/mois

Coût infrastructure (Mois 1-7): ~60€/mois

## Outils & Services

- Claude Pro: 20€/mois (vous l'avez probablement)

- Figma: Gratuit (tier perso) ou 12€/mois

- GitHub: Gratuit

- Firebase: Gratuit (tier spark)

Coût outils (Mois 1-7): ~40€/mois

## Coût total par mois

Mois 1-7: ~100€/mois

Mois 7+: ~500-600€/mois (scaling)

## Zéro coûts API LLM ✓

Contrairement à une app basée sur Claude API qui coûterait 1000+€/mois, vous n'avez que les coûts de serveur.

# 7. REVENUE PROJECTIONS & ROI

## Scénario freemium → Pro

- Mois 7-8 (Launch): 1000 downloads, 50 convertis à Pro = 250€/mois

- Mois 9-10: 5000 downloads, 200 Pro = 1000€/mois

- Mois 11-12: 15000 downloads, 500 Pro = 2500€/mois

Year 1 revenue (freemium): ~8000€ (après déduction coûts infra)

## Scénario B2B (Mois 7+)

- Mois 7-8: 1-2 clients PME (20 seats) = 240-480€/mois

- Mois 9-12: 5-10 clients = 1200-2400€/mois

- Year 2: 50+ clients = 12000€/mois = 144000€/year

B2B est votre levier de croissance principal

## ROI Break-even

- Investissement total (7 mois): ~700€ (infra + outils)

- Payback: Atteint en Mois 8-9 avec le B2B

- Profit (Year 1): ~8000€ | (Year 2): ~140000€

# 8. PROCHAINES ÉTAPES

Maintenant que vous avez ce plan, voici ce que vous faites:

- 1. Importer ce document dans Cowork et créer des tâches pour chaque semaine

- 2. Commencer Phase 1 IMMÉDIATEMENT (Semaine 1: Spec produit)

- 3. Utiliser Claude Pro pour générer la spec (skill: product-management:write-spec)

- 4. Partager la spec + ce plan avec Claude Code pour le dev

- 5. Tracker votre progrès dans Cowork semaine par semaine

🚀 Bonne chance! Vous avez cette app en vous.